| ASPECTO | SCRUM | RUP |
| --- | --- | --- |
| Clasificación | Metodología Ágil | Metodología Tradicional |
| Orientación | Enfocada en las personas y el equipo de desarrollo. Orientada a la generación de código y al producto | Enfocada en los procesos y el control. Orientada a la documentación |
| Filosofía | Prioriza los individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Busca la simplicidad | Tiende a ser burocrática o monolítica. Se enfoca en la planificación y el control del proyecto |
| Enfoque de Ciclo | Iterativo e incrementa | Iterativo e incrementa |
| Estructura del Ciclo | Cada Sprint es un ciclo completo. El Sprint tiene una duración máxima de 30 días. Las iteraciones son frecuentes y cortas | Consta de 4 fases principales: Inicio, Elaboración, Construcción y Transición. Las iteraciones tienden a ser pocas y largas, finalizando con la entrega de un artefacto |
| Planificación | Planificación detallada al inicio de cada Sprint (Planning). Se fija un alcance que no puede ser modificado durante el Sprint. Se basa en la estimación de esfuerzo (no duración) de las tareas | Se basa en un plan de proyecto formal asociado a múltiples iteraciones. Existe una fecha final y hitos intermedios |
| Seguimiento | Utiliza reuniones Diarias (Daily Scrum), breves, para determinar el avance y detectar impedimentos o "bloqueos" | El foco está en la planificación y control del proyecto |
| Roles Principales | Product Owner (maximiza el ROI, define prioridades), Scrum Máster (responsable del proceso, elimina obstáculos) y Tema (autoorganizado, multifuncional, transforma el Product Backlog en software entregable) | Roles definidos explícitamente (Analistas, Desarrolladores, Gestores, Apoyo, Especialistas en Pruebas) |
| Elementos/Artefactos Clave | Product Backlog (lista priorizada de requerimientos), Sprint Backlog (tareas del Sprint), Sprint, Reunión retrospectiva | Roles, Actividades, Productos/Artefactos (Documento Visión, Diagramas de Caso de Uso, Diagrama de Clases, Modelo E-R, etc.) y Flujos de trabajo (fases) |

CUADRO COMPARATIVO